**Formato de Informe de Seguimiento**

| Nombre del equipo: | BetaTesters |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 1 |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

Pantallazo:

|  |
| --- |

Observaciones:

| * En la reunión grupal se definío la planeación para la ejecución correcta del primer sprint, definiendo aspectos tales como roles, tareas y actividades para cada miembro del equipo.   Lider de equipo: Sebastián Mondragón.  Diseñador de Sofware: Erika Acevedo.  Diseñador UI: Liliana Ramirez.  Tester: Sergio Gutierrez.  Administrador de configuración: VIctor Baranoha. |
| --- |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

Pantallazo:

|  |
| --- |

Observaciones:

| * Se elabora el modelo de identidades a traves de SQL WORKBENCH, en donde cada miembro del equipo aporta su punto de vista. * Finalizamos el modelo de identidades y se concuerda que el modelo satisface la necesidad del ejercicio. |
| --- |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

Pantallazo:

|  |
| --- |

Observaciones:

| * Se crean la base de datos en HEROKU y TABLEPLUS. * Se valida nuevamente el modelo de entidad realción y se le realizan ajustes en las conexiones de la misma. |
| --- |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

Pantallazo:

|  |
| --- |

Observaciones:

| * Se genera la migración de SQL WORKBENCH a TABLEPLUS. * Se realiza un test de inserción de datos a la base en TABLEPLUS y se verifican las conexiones. |
| --- |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

Pantallazo:

|  |
| --- |

Observaciones:

| * Realizamos una reunión con el tutor asignado y este nos brinda su punto de vista y varias consideraciones para optimizar el modelo de entidad realción. * De igual manera, nos indica la manera de adjuntar las evidencias en el JIRA ya que las evidencias estaban cargas en un DRIVE. |
| --- |