Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo: | BetaTesters |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 1 |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

Pantallazo:

Observaciones:

- En la reunión grupal se definío la planeación para la ejecución correcta del primer sprint, definiendo aspectos tales como roles, tareas y actividades para cada miembro del equipo. Lider de equipo: Sebastián Mondragón. Diseñador de Sofware: Erika Acevedo. Diseñador UI: Liliana Ramirez. Tester: Sergio Gutierrez. Administrador de configuración: VIctor Baranoha.

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

Pantallazo:

Observaciones:

- Se elabora el modelo de identidades a traves de SQL WORKBENCH, en donde cada miembro del equipo aporta su punto de vista. - Finalizamos el modelo de identidades y se concuerda que el modelo satisface la necesidad del ejercicio.

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

Pantallazo:

Observaciones:

- Se crean la base de datos en HEROKU y TABLEPLUS. - Se valida nuevamente el modelo de entidad realción y se le realizan ajustes en las conexiones de la misma.

- Reunión diaria de seguimiento - jueves.

Pantallazo:

Observaciones:

- Se genera la migración de SQL WORKBENCH a TABLEPLUS. - Se realiza un test de inserción de datos a la base en TABLEPLUS y se verifican las conexiones.

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

Pantallazo:

Observaciones:

- Realizamos una reunión con el tutor asignado y este nos brinda su punto de vista y varias consideraciones para optimizar el modelo de entidad realción. - De igual manera, nos indica la manera de adjuntar las evidencias en el JIRA ya que las evidencias estaban cargas en un DRIVE.