Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo: | BetaTesters |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 2 |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

Pantallazo:

Observaciones:

- En la reunión grupal se definío la planeación para la ejecución correcta del segundo sprint, definiendo aspectos tales como las tareas y actividades que cada miembro del equipo debe realizar en la semana. Lider de equipo: Sebastián Mondragón. Diseñador de Sofware: Erika Acevedo. Diseñador UI: Liliana Ramirez. Tester: Sergio Gutierrez. Administrador de configuración: VIctor Baranoha.

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

Pantallazo:

Observaciones:

- Se desarrolla la capa de datos, creamos y configuramos el proyecto inicial a partir del framework Django REST Framework.

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

Pantallazo:

Observaciones:

Realizamos la configuración preliminar, las configuraciones que se realizaron fueron: - incluir Simple JWT. - Conectar el componente a la base de datos. - Modificar la estructura del proyecto.

- Reunión diaria de seguimiento - jueves.

Pantallazo:

Observaciones:

- Realizamos el modelado y la migración de las bases de datos a través del framework Django REST.

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

Pantallazo:

Observaciones:

- Generamos los serializers, en donde, se ejecuta un Controlador y este hace las veces de intermediario, ya que utiliza los modelos para responder las peticiones del usuario que llegan a través de las vistas.